# Astune 서비스 기획 문서

v1.4  |  Free Only  |  2026-10-13 기준  |  현재 구현과 목표 요구사항

| 문서 목적 | Astune의 현재 통합 코드와 남은 MVP 개발 범위를 정리하는 기준 문서 |
| --- | --- |
| 서비스 성격 | 출생 시점·위치 기반 천문 계산형 별자리 리딩 서비스 |
| 운영 원칙 | 무료 서비스, 무료/오픈소스 우선, 유료 AI 모델 비의존 |
| 현재 구성과 배포 목표 | Next.js + FastAPI + Skyfield + Prisma/SQLite. 운영 PostgreSQL과 호스팅 구성은 후속 작업. |
| 이번 버전 변경 | 서비스명 통일, 현재 구현과 목표 구분, 두 서버 역할 정리, 작업 보드 상태 반영 |

현재 구성과 개발 목표 • Next.js는 화면·공개 API·해석·저장을, FastAPI는 천문 계산을 담당한다. • 도시 검색 확대와 좌표 기반 시간대 추론은 후속 작업이다. • 관리자 세션 인증과 DB role 검사는 아직 연결하지 않았다. • 31개 별 샘플과 로컬 DE421로 계산하며 확대 카탈로그는 추가 검증한다. • 외부 천문 API는 사용자 요청 경로에 넣지 않는다.

# 구현 상태와 개발 범위

• Astune는 사용자의 출생 지역과 출생 일시를 받아, 그 순간 천정(zenith)에 가장 가까운 별을 산출하고 별/성좌 해석 리포트를 제공하는 서비스다.

• MVP는 무료 서비스 전제로 설계한다. 유료 결제, 유료 구독, 유료 AI 모델 의존성은 포함하지 않는다.

• 현재 Next.js API가 FastAPI/Skyfield 계산을 호출하고 TypeScript 규칙 엔진으로 해석을 생성한다. 별 카탈로그와 천체력은 로컬 자원을 재사용하며 유료 모델 없이 동작한다.

• 운영 목표는 세션 인증과 DB users.role=ADMIN 검사다. 현재 개발용 헤더 인증은 명시적으로 켜야 동작하며 운영 환경에서는 차단된다. 실제 로그인과 리딩 소유권 검사는 남은 작업이다.

• 현재 도시 샘플 검색과 좌표·시간대 직접 입력을 제공한다. 무료 지오코딩, 좌표 시간대 추론, 위치 캐시는 보완한다. 바다 위라도 유효한 좌표는 계산을 허용한다.

## 이번 버전 보완 요약

| 항목 | 반영 내용 |
| --- | --- |
| 권한 모델 | 목표 유지: users.role 기반 세션 인증, 소유권 검사, 관리자 감사 기록 완성 |
| 성능 전략 | 카탈로그·천체력 메모리 재사용 구현. 위치 TTL 캐시와 확대 데이터 성능 측정은 후속 작업. |
| 예외 처리 | 계산·DST·규칙 오류 처리 구현. Next.js와 Python의 공개 오류 계약 정렬 필요. |
| 입력 전략 | 현재 도시 샘플/직접 좌표, 목표 무료 지오코딩/자동 시간대 추론 |
| ENV 설계 | 현재 두 서버의 .env.example 기준. 실제 인증용 AUTH_SECRET 등은 인증 구현 시 추가. |
| 천문 데이터 전략 | ESA Hipparcos 기반 정적 성표를 기본으로 사용하고, NASA/JPL Horizons는 검증·비교 용도로만 참고 |

# 현재 구현 기준

기준일은 2026-10-13이다. 미리보기 계산과 해석은 로컬에서 검증했고, 인증·저장 권한·운영 배포는 아직 완성하지 않았다. 이후 절의 목표 요구사항은 유지하되 아래 현재 상태와 구분한다.

| 영역 | 현재 구현 | 남은 범위 |
| --- | --- | --- |
| 실행 구조 | Next.js 공개 API → FastAPI/Skyfield → TypeScript 해석 | 호스팅·서버 연결·운영 배포 검증 |
| 데이터 | 31개 밝은 별 JSON, 로컬 DE421, 기본 등급 2.0 | 카탈로그 확대, 운영 목표 등급 5.5 검증 |
| 해석 | 총평·성향·연애·일·재물과 점수 4개 | 최소 12개 성좌·카테고리 규칙 |
| 규칙 소스 | builtin 기본값, database 옵션의 게시 규칙 반영 | 별 규칙·우선순위 DB 필드와 단일 게시 보장 |
| 저장 | Prisma/SQLite 6개 모델, 해석 JSON snapshot | 로그인·소유권·프로필 재사용·PostgreSQL 이관 |
| 검증 | Python 21개 + TypeScript 7개 통과, 빌드·화면 확인 | 저장·권한·배포 환경·확대 데이터 성능 |

태스크 집계는 완료 7개, 부분 구현 21개, 미착수 3개다. 완료율 22.6%는 작업 개수 기준이며 출시 준비율이 아니다. 워크북의 DOING은 부분 구현 상태를 포함한다.

# 1. 서비스 개요

Astune는 사용자의 출생 시점과 위치를 실제 천문 계산에 연결해 대표 별을 산출하고, 그 별과 성좌를 기반으로 성향·연애·일·재물 리딩을 제공하는 서비스다. 기존의 월 단위 태양 별자리 서비스와 달리, 입력 순간의 하늘을 계산 근거로 사용한다.

## 1.1 문제 정의

• 기존 별자리 서비스는 태양 별자리 중심이라 개인화 폭이 좁다.

• 운세 사용자는 '내 출생 순간을 반영한 근거 있는 결과'를 원한다.

• 개발 초기에는 유료 API나 유료 모델 의존성이 학습과 배포의 장벽이 되기 쉽다.

## 1.2 목표

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 서비스 목표 | 입력 -> 위치 해석 -> 천문 계산 -> 리딩 결과까지 하나의 안정적인 흐름을 완성한다. |
| 기술 목표 | Next.js 공개 API와 Python 계산 서버를 분리하고, 두 서버 통신·정적 데이터·응답 시간을 검증한다. |
| 운영 목표 | 관리자 규칙 수정/배포만으로 리딩 문구를 교체할 수 있게 한다. |

## 1.3 MVP 범위

| 구분 | 영역 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 포함 | 출생 정보 입력 | 도시/국가 또는 위도·경도, 생년월일, 출생 시각, DST fold 선택 |
| 포함 | 위치 해석 | 무료 지오코딩 또는 내부 캐시로 좌표·시간대 결정 |
| 포함 | 천문 계산 | 밝은 별 subset에서 천정에 가장 가까운 대표 별 산출 |
| 포함 | 리딩 생성 | 규칙 버전 기반 요약/성향/연애/일/재물 섹션 생성 |
| 포함 | 회원 저장 | 로그인 회원의 출생 프로필/리딩 이력 저장 |
| 포함 | 관리자 운영 | 규칙 버전 작성·배포·감사 로그 |
| 제외 | 결제/구독 | 유료 플랜, 인앱 결제, 결제 정산 |
| 제외 | 유료 AI 모델 | LLM 호출이 필수인 생성 로직 |
| 제외 | 실시간 천문 이벤트 | 행성 역행/일식 등 고급 이벤트 해석 |

## 1.4 핵심 사용자 흐름

| 순서 | 주체 | 행동 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 | 출생지와 출생 시각 입력 |
| 2 | 시스템 | 도시명 -> 좌표/시간대 해석 또는 좌표 직접 검증 |
| 3 | 시스템 | 밝은 별 subset에서 고도 계산 후 대표 별 선택 |
| 4 | 시스템 | 활성 rule_version과 interpretation_rules로 리딩 생성 |
| 5 | 사용자 | preview 결과 확인; 로그인 시 save 가능 |
| 6 | 관리자 | 규칙 버전 수정 후 publish |

## 1.5 기술 전제

| 레이어 | 구성 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 프런트 | Next.js App Router / React / TypeScript | 입력 폼, preview 화면, 내 이력, 관리자 화면 |
| API | Next.js 공개 Route Handler + FastAPI 계산 API | Next.js에서 해석·저장·관리자 기능을 처리하고 FastAPI에서 Skyfield 계산을 수행한다. |
| DB | 현재 Prisma/SQLite, 운영 PostgreSQL 이관 목표 | 저장 계층은 Prisma를 유지한다. Python에 별도 SQLAlchemy/Alembic 저장 계층은 병행하지 않는다. |
| 천문 엔진 | FastAPI의 Skyfield | 외부 API 없이 내부 계산 |
| 위치 해석 | 현재 도시 샘플 + 직접 좌표·시간대 / 목표 무료 지오코딩 + 캐시 + 자동 시간대 | 핵심 흐름은 좌표 입력만으로도 가능 |
| 천문 데이터 소스 | 현재 ESA Hipparcos 기반 31개 샘플 / 목표 검증된 bright subset 확대 | 런타임은 정적 성표 사용 |

무료 서비스 원칙 • 핵심 사용자 플로우는 유료 API 또는 유료 생성형 AI 호출 없이 완결되어야 한다. • 프리티어를 사용할 수는 있지만, 특정 유료 플랜이 없으면 동작하지 않는 구조로 설계하지 않는다. • NASA/JPL Horizons 등 외부 천문 서비스는 필수 런타임 의존성이 아니라 검증·비교용 보조 수단으로만 둔다.

# 2. 요구사항 정의서

이 절의 Must/Should는 완성할 MVP 요구사항이다. 현재 충족 여부는 앞의 구현 상태와 개발 태스크 보드 v1.4를 기준으로 판단한다. 아직 구현되지 않은 인증·캐시·저장 권한·배포 요건을 완료로 해석하지 않는다.

## 2.1 역할 및 권한

| 역할 | 가능 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Guest | preview 리딩 | 가능 |
| Guest | 출생 프로필 저장/이력 조회 | 불가 |
| User | 출생 프로필 저장 | 가능 |
| User | 내 리딩 저장/조회 | 가능 |
| Admin | rule version 생성/수정/배포 | 가능 |
| Admin | audit log 조회 | 가능 |

## 2.2 기능 요구사항

| ID | 요구사항 | 우선순위 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | 사용자는 도시명/국가명 또는 위도·경도로 출생지를 입력할 수 있다. | Must | 도시명 해석 실패 시 좌표 직접 입력을 안내한다. |
| FR-002 | 사용자는 생년월일과 출생 시각을 입력할 수 있다. | Must | 존재하지 않는 시각은 저장/계산을 막고 오류를 반환한다. |
| FR-003 | 시스템은 좌표에 대한 시간대를 결정할 수 있어야 한다. | Must | 도시명 해석 결과 또는 timezonefinder 기반으로 timezone을 산출한다. |
| FR-004 | 시스템은 ESA Hipparcos 등 공개 성표의 bright subset에서 대표 별을 계산할 수 있어야 한다. | Must | 정적 subset과 내부 천문 계산 라이브러리로 altitude 최대값을 산출한다. |
| FR-005 | 시스템은 활성 해석 규칙 버전으로 리딩을 생성해야 한다. | Must | 배포된 rule_version이 없으면 RULE_VERSION_NOT_FOUND 오류를 반환한다. |
| FR-006 | 비회원은 preview 리딩을 볼 수 있다. | Must | preview는 DB 영구 저장 없이 응답 가능해야 한다. |
| FR-007 | 회원은 출생 프로필과 리딩 이력을 저장할 수 있다. | Must | save 모드 호출 시 인증이 필요하다. |
| FR-008 | 관리자는 규칙 버전을 생성하고 publish할 수 있다. | Must | 관리자 API는 role=ADMIN 가드를 통과해야 한다. |
| FR-009 | 관리자 작업은 audit log로 남겨야 한다. | Should | version publish, rule upsert는 actor와 변경 시각을 저장한다. |
| FR-010 | 시스템은 위치 해석 결과를 캐시할 수 있다. | Should | 동일 쿼리 재호출 시 cache hit를 우선 사용한다. |
| FR-011 | 시스템은 대표 별 계산 실패 사유를 명확히 반환해야 한다. | Should | timezone, rule, calculation 단계별 오류 코드를 사용한다. |
| FR-012 | 사용자는 DST 중복 시각에 대해 fold를 선택할 수 있다. | Should | 중복 시각이면 dstFold 0 또는 1을 명시한다. 미지정 시 LOCAL_TIME_AMBIGUOUS 오류. |
| FR-013 | 시스템은 계산 결과에 사용한 천문 데이터 메타를 응답 또는 저장 값에 포함할 수 있다. | Should | sourceLabel, catalogVersion, engineName 등을 노출할 수 있다. |

## 2.3 비기능 요구사항

| ID | 항목 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | 응답 시간 | preview 리딩 P95 2.5초 이내 목표 |
| NFR-002 | 성능 전략 | stars 전체가 아닌 bright subset만 계산 |
| NFR-003 | 배포 환경 | Next.js는 Node runtime, 천문 계산은 별도 FastAPI/Python 프로세스에서 실행한다. 실제 호스팅 구성은 T802에서 검증한다. |
| NFR-004 | 비용 정책 | 유료 API/유료 모델이 없어도 핵심 기능이 동작해야 함 |
| NFR-005 | 보안 | 관리자 API는 로그인 + role 검사 + 서버측 재검증 |
| NFR-006 | 신뢰성 | 규칙 미배포/시간대 실패 등 주요 오류를 코드화 |
| NFR-007 | 확장성 | rule_version 교체만으로 리딩 문구를 재배포 가능 |
| NFR-008 | 추적성 | admin_audit_logs로 운영 변경 이력 보존 |
| NFR-009 | 개인정보 | 출생 정보는 최소 범위만 저장하고 preview는 저장 최소화 |
| NFR-010 | 관측 가능성 | 요청 ID, 오류 코드, 계산 단계 로그를 남길 수 있어야 함 |
| NFR-011 | 런타임 외부 의존성 | 사용자 요청 hot path에서 NASA/JPL/USNO 등 외부 천문 API 실시간 호출 없이 동작해야 함 |

## 2.4 비즈니스 규칙

| ID | 규칙 |
| --- | --- |
| BR-001 | 운영 목표 subset 기준은 magnitude <= 5.5다. 현재 31개 샘플의 요청 기본값은 2.0이며, 확대 후 성능·범위를 확인해 기본값을 조정한다. |
| BR-002 | 고도 내림차순, 천정 거리 오름차순, magnitude 오름차순으로 비교하고 완전 동률이면 HIP ID 오름차순으로 정한다. 근접 고도의 허용 오차는 추가 정의 전에는 적용하지 않는다. |
| BR-003 | preview 모드는 로그인 없이 허용하되 영구 저장을 기본으로 하지 않는다. |
| BR-004 | save 모드는 로그인 사용자만 허용한다. |
| BR-005 | 관리자 판정은 users.role=ADMIN 기준이며 ENV는 초기 부여 보조용으로만 사용한다. |
| BR-006 | 운영 목표는 published 버전 1개다. 현재 publish는 기존 PUBLISHED를 ARCHIVED로 바꾸는 트랜잭션을 사용하며 동시 요청 보강이 필요하다. |
| BR-007 | 바다 위 좌표도 유효 좌표라면 계산 허용한다. |
| BR-008 | 도시명 해석 실패 시 LOCATION_NOT_FOUND가 아니라 좌표 직접 입력 안내를 우선 제공할 수 있다. |
| BR-009 | DST 중복 시각은 dstFold 0/1로 구분한다. 미지정 중복 시각은 오류이며 자동으로 첫 시각을 택하지 않는다. |
| BR-010 | 유료 생성형 AI 호출은 MVP 기본 경로에 포함하지 않는다. |
| BR-011 | 외부 천문 API는 개발 검증/비교용으로만 사용한다. 운영 hot path는 정적 성표와 내부 계산 엔진을 사용한다. |

## 2.5 예외 상황 및 오류 정책

| 오류 코드 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| VALIDATION_ERROR | 입력값 형식/범위 오류 | 잘못된 위도·경도, 날짜 형식 오류 |
| LOCATION_NOT_FOUND | 위치 해석 실패 | 도시/국가 조합을 찾지 못함 |
| TIMEZONE_NOT_FOUND | 시간대 추론 실패 | 좌표는 있으나 timezone 산출 실패 |
| LOCAL_TIME_NONEXISTENT | 존재하지 않는 현지 시각 | DST 전환 등으로 생략된 시각 |
| LOCAL_TIME_AMBIGUOUS | 중복되는 현지 시각 | fold 지정 필요 |
| RULE_VERSION_NOT_FOUND | 배포 규칙 없음 | published rule_version 미존재 |
| BRIGHT_STAR_SUBSET_EMPTY | 계산 대상 부족 | subset 로드 실패 또는 필터 결과 0건 |
| CALCULATION_FAILED | 천문 계산 실패 | catalog load 실패 등 |
| UNAUTHORIZED | 인증 필요 | save 모드 또는 내 이력 조회 |
| FORBIDDEN | 권한 없음 | 관리자 API에 일반 사용자가 접근 |
| CATALOG_NOT_READY | 천문 카탈로그 준비 실패 | bright subset artifact 누락 또는 버전 불일치 |

# 3. 설계 원칙 및 운영 정책

## 3.1 위치 입력 및 무료 지오코딩 정책

• 1차 입력은 도시명/국가명을 받되, 내부적으로는 latitude/longitude/timezone을 표준 저장값으로 사용한다.

• 도시명 해석은 무료 지오코더 또는 사전 구축한 주요 도시 좌표 테이블을 우선 사용한다.

• 도시명 해석 실패 시 사용자가 위도·경도를 직접 입력할 수 있도록 한다.

• 도시명으로는 애매하지만 좌표가 유효한 경우 계산은 허용한다. 따라서 '사람이 사는 곳인지'는 검증 조건이 아니다.

• 목표: 동일 위치 질의를 location_resolution_cache에 TTL과 함께 저장한다. 현재는 도시 파일의 메모리 캐시만 사용한다.

## 3.2 천문 데이터 및 계산 전략

• 사용자 요청마다 NASA/JPL Horizons, USNO 등 외부 천문 API를 실시간 호출하지 않는다.

• 기본 원천 데이터는 ESA Hipparcos 공개 성표를 사용하고, 필요 시 Gaia DR3를 확장·검증 소스로 검토한다.

• 현재 data/astro/bright-stars.json과 로컬 DE421를 사용한다. 카탈로그와 천체력 객체는 메모리에서 재사용한다. 배포 전 데이터 준비와 서버 시작 점검은 추가 검증한다.

• 런타임 계산은 정적 subset과 천문 계산 라이브러리(Skyfield/Astropy 또는 astronomy-engine 계열)를 이용해 내부에서 수행한다.

• NASA/JPL Horizons는 운영 요청의 hot path가 아니라, 개발 검증·샘플 비교·오차 점검용 참고 도구로만 사용한다.

• 운영 목표 최대 등급은 5.5, 현재 요청 기본값은 2.0이다. 카탈로그 확대와 함께 조정하며 단순히 필터값만 바꿔 전체 별 목록을 확보한 것으로 간주하지 않는다.

• 현재 별 목록은 정적 파일이다. stars/constellations 참조 테이블은 향후 데이터 모델 확장 대상이며 아직 Prisma 모델로 만들지 않았다.

• Next.js 공개 라우트는 Node runtime에서 Python 계산 서버를 호출한다. Skyfield 코드를 Node나 Edge runtime에서 직접 실행하지 않는다.

## 3.3 인증/권한 모델

• 세션 인증 여부 확인 후 users.role을 조회한다.

• 관리자 API는 서버 측에서 role=ADMIN을 다시 검사한다. 클라이언트 플래그를 신뢰하지 않는다.

• ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL은 초기 관리자 역할 부여를 보조하는 목표 설정이다. 현재 개발용 헤더 가드의 이메일 판정은 운영 인증으로 사용하지 않는다.

• rule_version publish, rule upsert, admin override는 admin_audit_logs에 기록한다.

## 3.4 현재 설정과 인증 도입 시 추가 설정

| 변수명 | 필수 여부 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | 필수 | 현재 루트 Prisma DB 연결. 개발은 file:./dev.db, 운영 PostgreSQL 이관은 후속 작업. |
| AUTH_SECRET | 인증 도입 시 필수 | 실제 세션/토큰 서명용. 현재 운영 인증은 미구현이며 .env.example에 아직 없음. |
| APP_BASE_URL | 배포 시 필수 | 배포 URL/callback 기준. 현재 두 서버 로컬 실행이며 배포 구성은 미정. |
| ADMIN_BOOTSTRAP_EMAIL | 선택 | 현재 단일 관리자 이메일 설정. 운영에서는 초기 DB role 부여에만 사용하도록 개선. |
| GEOCODER_USER_AGENT | 선택 | 무료 지오코딩 도입 시 호출 식별값. 현재 외부 지오코딩 미구현. |
| maxMagnitude / max_magnitude | 선택 | 현재 요청 필드의 기본값 2.0. 운영 목표 5.5는 카탈로그 확대 후 검증. |
| LOCATION_CACHE_TTL_HOURS | 선택 | 위치 TTL 캐시 도입 시 사용. 현재 미구현. |
| ASTRO_CATALOG_VERSION | 선택 | 배포된 bright subset 카탈로그 버전 라벨 |

## 3.5 구현 경로와 후속 작업

현재 설정 • ASTUNE_ASTRO_API_URL: Next.js가 호출하는 Python 주소, 기본 http://127.0.0.1:8000. • ASTUNE_RULE_SOURCE: builtin 또는 database. 기본 builtin은 메모리 게시 규칙, database는 DB 게시 규칙을 사용한다. • ASTUNE_ALLOW_DEV_AUTH: 기본 0. 1이어도 개발 환경에서만 헤더 인증을 허용한다. • ASTRO_CATALOG_PATH: ../data/astro/bright-stars.json. • ASTRO_EPHEMERIS_PATH: data/astro/de421.bsp. Python 상대 경로는 astune-backend 기준이다. • 최초 npm run backend:data로 천체력을 준비한다. 파일은 Git에 포함하지 않으므로 배포 과정에서 별도 준비해야 한다.

# 4 API 명세와 현재 구현의 차이

이 절의 4.1 이후 명세는 정렬할 목표 공개 API 계약이다. 현재 Next.js API는 ok 기반 응답을, Python 계산 API는 success/data와 snake_case를 사용한다. 통합 어댑터가 두 형식을 연결한다. 아래 현재 상태표를 먼저 확인하고, 목표 명세를 이미 배포된 계약으로 사용하지 않는다.

## 현재 공개 API 대응표

| 기능 | 현재 코드 | 목표 계약까지 남은 작업 |
| --- | --- | --- |
| 위치 해석 | GET /api/v1/locations/resolve?q=... | POST query/countryCode/limit 및 후보 응답 |
| 통합 preview | Next.js POST /api/v1/readings/preview | ok/reading/interpretation 응답을 목표 envelope와 정렬 |
| Python 계산 | FastAPI POST /api/v1/readings/preview | snake_case 계산 결과 전용. 해석은 Next.js 담당 |
| 프로필 저장 | POST /api/v1/birth-profiles | 실제 인증, dstFold 보존, 목표 필드 매핑 |
| 리딩 저장 | POST /api/v1/readings | 프로필 ID 재사용·소유권·저장 계약 검증 |
| 내 목록 | GET /api/v1/me/readings | 현재 최신 50개 제한, 페이지·total 추가 |
| 상세 조회 | GET /api/v1/readings/{id} | 인증과 소유자/관리자 검사 추가 |
| 관리자 규칙 | 생성·규칙 create·PUT publish 코드 | DB role, upsert, 검증, 감사 원자성 보완 |

현재 preview는 기존 birthAtLocal 입력과 birthDate + birthTimeLocal 입력을 모두 받는다. Python은 birth_date, birth_time_local 또는 birth_time, timezone, 좌표를 받는다. 다음 목표 예시와 현재 응답 구조를 혼용하지 않는다.

## 4.1 공통 규칙

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| Base Path | /api/v1 |
| Content-Type | application/json; charset=utf-8 |
| 인증 방식 | 세션 기반 인증. /admin/* 및 /me/* 는 서버 측 세션 검사 필수 |
| 요청 ID | x-request-id 헤더 권장 |
| 시간 표현 | 응답 timestamp는 ISO-8601 UTC 문자열 |
| 천문 메타 | preview/readings 응답은 선택적으로 astronomyMeta.sourceLabel, catalogVersion, engineName을 포함할 수 있다. |

## 4.2 목표 공통 응답 형식

{ "success": true, "data": {}, "meta": { "requestId": "req_..." } }

오류 시에는 success=false와 error envelope를 사용한다.

{ "success": false, "error": { "code": "RULE_VERSION_NOT_FOUND", "message": "Published rule version not found", "details": null }, "meta": { "requestId": "req_..." } }

## 4.3 목표 엔드포인트 요약

| Method | Path | 설명 |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/v1/locations/resolve | 도시명/국가명 -> 좌표/시간대 후보 |
| POST | /api/v1/readings/preview | 비회원/회원 공통 preview 생성 |
| POST | /api/v1/birth-profiles | 회원 출생 프로필 저장 |
| POST | /api/v1/readings | 회원 리딩 저장 생성 |
| GET | /api/v1/me/readings | 내 리딩 목록 |
| GET | /api/v1/readings/{id} | 리딩 상세 |
| POST | /api/v1/admin/rule-versions | 규칙 버전 생성 |
| POST | /api/v1/admin/rule-versions/{id}/rules | 규칙 upsert |
| PUT | /api/v1/admin/rule-versions/{id}/publish | 규칙 버전 배포 |

### 1) POST /api/v1/locations/resolve

도시명/국가명 입력을 좌표와 시간대가 포함된 위치 후보 목록으로 변환한다. 무료 지오코딩 결과가 없으면 빈 배열을 반환하고, 클라이언트는 좌표 직접 입력 UI를 보여준다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 불필요 |
| Possible Errors | LOCATION_NOT_FOUND, RATE_LIMITED, VALIDATION_ERROR |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| query | string | Y | 도시명 또는 지역명 |
| countryCode | string | N | ISO2 국가 코드 권장 |
| limit | number | N | 기본 5 |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| candidates[] | array | Y | 위치 후보 배열 |
| displayName | string | Y | 표시명 |
| latitude | number | Y | 위도 |
| longitude | number | Y | 경도 |
| timezone | string | Y | IANA timezone |
| confidenceScore | number | N | 후보 신뢰도 |
| source | string | Y | cache / geocoder / manual_seed |

Example - Request

{ "query": "Seoul", "countryCode": "KR", "limit": 3 }

Example - Response

{ "success": true, "data": { "candidates": [ { "displayName": "Seoul, KR", "latitude": 37.5665, "longitude": 126.9780, "timezone": "Asia/Seoul", "confidenceScore": 98.4, "source": "cache" } ] } }

### 2) POST /api/v1/readings/preview

로그인 없이도 리딩을 미리 계산해 볼 수 있다. preview 결과는 기본적으로 영구 저장하지 않는다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 불필요 |
| Possible Errors | TIMEZONE_NOT_FOUND, LOCAL_TIME_AMBIGUOUS, RULE_VERSION_NOT_FOUND, CALCULATION_FAILED |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| birthDate | string | Y | YYYY-MM-DD |
| birthTimeLocal | string | Y | HH:mm 또는 HH:mm:ss |
| timezone | string | 조건부 | 좌표 직접 입력 시 권장 |
| dstFold | number | N | 0 또는 1 |
| locationName | string | Y | 표시용 위치명 |
| latitude | number | Y | 위도 |
| longitude | number | Y | 경도 |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| readingId | string | N | preview는 없을 수 있음 |
| selectedStar | object | Y | 대표 별 정보 |
| selectedConstellation | object | Y | 대표 성좌 |
| metrics | object | Y | zenithDistance/altitude/azimuth |
| summary | string | Y | 상단 요약 |
| sections[] | array | Y | overview/personality/love/career/money |
| scores[] | array | Y | 영역별 점수 |
| astronomyMeta | object | N | sourceLabel, catalogVersion, engineName 등 계산 provenance |

Example - Request

{ "birthDate": "1995-03-14", "birthTimeLocal": "21:30:00", "timezone": "Asia/Seoul", "dstFold": 0, "locationName": "Seoul, KR", "latitude": 37.5665, "longitude": 126.9780 }

Example - Response

{ "success": true, "data": { "selectedStar": { "id": 27989, "displayName": "Betelgeuse", "magnitude": 0.42 }, "selectedConstellation": { "code": "Ori", "nameKo": "오리온자리" }, "metrics": { "zenithDistanceDeg": 1.842, "altitudeDeg": 88.158, "azimuthDeg": 174.221 }, "summary": "강한 추진력과 표현력이 돋보이는 별 흐름입니다.", "astronomyMeta": { "sourceLabel": "ESA Hipparcos bright subset", "catalogVersion": "hipparcos_bright_v1", "engineName": "Skyfield" } } } 이 예시는 목표 응답 구조 설명용이며 위 요청을 실행한 실측 결과가 아니다. Betelgeuse의 HIP ID는 27989로 정정했다.

### 3) POST /api/v1/birth-profiles

회원의 출생 프로필을 저장한다. 같은 사용자는 여러 프로필을 가질 수 있다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 회원 인증 필요 |
| Possible Errors | UNAUTHORIZED, VALIDATION_ERROR, TIMEZONE_NOT_FOUND |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| label | string | N | 프로필 별칭 |
| birthDate | string | Y | YYYY-MM-DD |
| birthTimeLocal | string | Y | HH:mm:ss |
| timezone | string | Y | IANA timezone |
| dstFold | number | N | 0 또는 1 |
| locationName | string | Y | 표시명 |
| countryCode | string | N | ISO2 |
| latitude | number | Y | 위도 |
| longitude | number | Y | 경도 |
| sourceType | string | Y | city / coords |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | birth_profile id |
| createdAt | string | Y | 생성 시각 |

Example - Request

{ "label": "본인", "birthDate": "1995-03-14", "birthTimeLocal": "21:30:00", "timezone": "Asia/Seoul", "dstFold": 0, "locationName": "Seoul, KR", "countryCode": "KR", "latitude": 37.5665, "longitude": 126.9780, "sourceType": "city" }

Example - Response

{ "success": true, "data": { "id": "bp_01H...", "createdAt": "2026-04-13T09:00:00Z" } }

### 4) POST /api/v1/readings

회원의 리딩을 계산하고 저장한다. birthProfileId를 주거나 raw 입력을 직접 줄 수 있다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 회원 인증 필요 |
| Possible Errors | UNAUTHORIZED, NOT_FOUND, RULE_VERSION_NOT_FOUND, CALCULATION_FAILED |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| birthProfileId | string | 조건부 | 저장된 프로필 사용 시 |
| input | object | 조건부 | raw 입력 직접 사용 시 |
| rerun | boolean | N | 같은 프로필로 재계산 |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| readingId | string | Y | 저장된 reading id |
| selectedStar | object | Y | 대표 별 |
| summary | string | Y | 요약 |
| saved | boolean | Y | 항상 true |
| astronomyMeta | object | N | 저장 시점 계산 provenance |

Example - Request

{ "birthProfileId": "bp_01H...", "rerun": false }

Example - Response

{ "success": true, "data": { "readingId": "rd_01H...", "saved": true, "summary": "리더십과 몰입도가 모두 강한 흐름입니다.", "astronomyMeta": { "sourceLabel": "ESA Hipparcos bright subset", "catalogVersion": "hipparcos_bright_v1", "engineName": "Skyfield" } } }

### 5) GET /api/v1/me/readings

로그인 사용자의 리딩 이력을 최신순으로 조회한다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 회원 인증 필요 |
| Possible Errors | UNAUTHORIZED |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| page | number | N | 기본 1 |
| pageSize | number | N | 기본 20 |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| items[] | array | Y | 리딩 목록 |
| page | number | Y | 현재 페이지 |
| pageSize | number | Y | 페이지 크기 |
| total | number | Y | 전체 건수 |

Example - Request

GET /api/v1/me/readings?page=1&pageSize=20

Example - Response

{ "success": true, "data": { "items": [ { "id": "rd_01H...", "generatedAt": "2026-04-13T09:03:00Z", "starName": "Betelgeuse", "summary": "강한 추진력과 표현력이 돋보입니다." } ], "page": 1, "pageSize": 20, "total": 1 } }

### 6) GET /api/v1/readings/{id}

저장된 리딩 상세를 조회한다. 소유자 본인 또는 관리자만 접근 가능하다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 회원 인증 필요 |
| Possible Errors | UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | path | Y | reading id |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | reading id |
| selectedStar | object | Y | 대표 별 |
| sections[] | array | Y | 섹션 목록 |
| scores[] | array | Y | 점수 목록 |
| generatedAt | string | Y | 생성 시각 |
| astronomyMeta | object | N | sourceLabel, catalogVersion, engineName |

Example - Request

GET /api/v1/readings/rd_01H...

Example - Response

{ "success": true, "data": { "id": "rd_01H...", "sections": [ { "type": "overview", "title": "총평" }, { "type": "career", "title": "일과 커리어" } ], "scores": [ { "dimension": "career", "score": 87, "grade": "A" } ], "astronomyMeta": { "sourceLabel": "ESA Hipparcos bright subset", "catalogVersion": "hipparcos_bright_v1", "engineName": "Skyfield" } } }

### 7) POST /api/v1/admin/rule-versions

새 규칙 버전을 생성한다. 기본 상태는 DRAFT다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 관리자 인증 필요 |
| Possible Errors | UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, VALIDATION_ERROR |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| versionCode | string | Y | 고유 버전 코드 |
| note | string | N | 배포 메모 |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | rule_version id |
| status | string | Y | DRAFT |

Example - Request

{ "versionCode": "2026Q2_v1", "note": "MVP 초안" }

Example - Response

{ "success": true, "data": { "id": "rv_01H...", "status": "DRAFT" } }

### 8) POST /api/v1/admin/rule-versions/{id}/rules

규칙 버전에 별/성좌/전역 규칙을 upsert한다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 관리자 인증 필요 |
| Possible Errors | UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, VALIDATION_ERROR |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| scopeType | string | Y | global / constellation / star |
| constellationId | number | N | scopeType=constellation |
| starId | number | N | scopeType=star |
| priority | number | Y | 우선순위 |
| templates | object | Y | overview/personality/love/career/money |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | interpretation_rule id |
| updated | boolean | Y | upsert 결과 |

Example - Request

{ "scopeType": "constellation", "constellationId": 24, "priority": 100, "templates": { "overview": "표현력이 강한 흐름", "career": "리더십과 추진력이 장점" } }

Example - Response

{ "success": true, "data": { "id": "ir_01H...", "updated": true } }

### 9) PUT /api/v1/admin/rule-versions/{id}/publish

규칙 버전을 published 상태로 전환한다. 이전 published 버전은 retired 처리한다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 인증 | 관리자 인증 필요 |
| Possible Errors | UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, NOT_FOUND, VALIDATION_ERROR |

Request Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| force | boolean | N | 검증 경고 무시 여부 |

Response Fields

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | string | Y | rule_version id |
| status | string | Y | PUBLISHED |
| publishedAt | string | Y | 배포 시각 |

Example - Request

{ "force": false }

Example - Response

{ "success": true, "data": { "id": "rv_01H...", "status": "PUBLISHED", "publishedAt": "2026-04-13T09:15:00Z" } }

# 5 현재 데이터 모델과 확장 방향

현재 Prisma/SQLite에는 User, BirthProfile, Reading, RuleVersion, InterpretationRule, AdminAuditLog의 6개 모델이 있다. 아래 관계도는 현재 모델을 나타낸다. 기존 기획의 별·성좌·위치 캐시·리포트 세부 테이블은 후속 확장 대상이며 6절에서 목표로 구분한다.

Astune 현재 데이터 관계도

## 5.1 목표 엔티티와 현재 대응

| 테이블 | 역할 |
| --- | --- |
| users | 현재 User 모델. 실제 세션 인증과 계정 상태 필드는 추가 구현. |
| birth_profiles | 현재 BirthProfile 모델. dstFold 및 재사용·소유권 처리 보완 필요. |
| location_resolution_cache | 미구현. 무료 지오코딩 결과의 TTL 캐시 목표. |
| constellations | 미구현. 현재 별 카탈로그의 성좌 코드를 사용. |
| stars | 미구현. 현재 31개 정적 JSON 카탈로그로 계산. |
| rule_versions | 현재 RuleVersion 모델. name/description, DRAFT/PUBLISHED/ARCHIVED 사용. |
| interpretation_rules | 현재 InterpretationRule은 성좌 코드와 default 규칙 지원. 별 범위·우선순위·성향 템플릿 컬럼 추가 필요. |
| readings | 현재 Reading 모델. 전체 해석·점수는 interpretationMetaJson에 저장. |
| report_sections | 별도 테이블 미구현. 현재 interpretationMetaJson.sections에 보관. |
| report_scores | 별도 테이블 미구현. 현재 interpretationMetaJson.scores에 보관. |
| admin_audit_logs | 현재 AdminAuditLog 모델. 변경 전후 값과 조회·트랜잭션 보완 필요. |

## 5.2 운영 확장 시 권장 인덱스

| 테이블 | 권장 인덱스 |
| --- | --- |
| users | UNIQUE(email), INDEX(role, status) |
| birth_profiles | INDEX(user_id, created_at DESC) |
| location_resolution_cache | UNIQUE(query_hash), INDEX(expires_at) |
| stars | INDEX(is_active, magnitude), INDEX(constellation_id) |
| rule_versions | UNIQUE(version_code), INDEX(status, published_at DESC) |
| interpretation_rules | INDEX(rule_version_id, scope_type, priority) |
| readings | INDEX(user_id, generated_at DESC), INDEX(rule_version_id) |
| report_sections | INDEX(reading_id, sort_order) |
| report_scores | INDEX(reading_id, dimension) |
| admin_audit_logs | INDEX(actor_user_id, created_at DESC) |

# 6 목표 데이터 모델의 상세 정의

이 절은 후속 PostgreSQL/Prisma 확장을 위한 목표 컬럼 정의다. 현재 schema.prisma를 그대로 옮긴 표가 아니다. 현재 필드와 목표 필드 사이의 이관을 설계하고 기존 데이터를 보존해야 한다. 별·성좌·섹션·점수 테이블은 아직 없으며 현재 해석은 JSON snapshot으로 저장한다.

## 6.1 users

| 컬럼 | 타입 | Null | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | N | PK |
| email | varchar(255) | N | 로그인 식별자, unique |
| auth_provider | varchar(20) | N | email / oauth 등 |
| role | varchar(20) | N | USER / ADMIN |
| status | varchar(20) | N | ACTIVE / SUSPENDED |
| nickname | varchar(60) | Y | 표시 이름 |
| created_at | timestamp | N | 생성 시각 |
| updated_at | timestamp | N | 수정 시각 |

## 6.2 birth_profiles

| 컬럼 | 타입 | Null | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | N | PK |
| user_id | uuid | N | users FK |
| label | varchar(80) | Y | 예: 본인, 자녀 |
| birth_date | date | N | 출생일 |
| birth_time_local | time | N | 현지 출생 시각 |
| timezone | varchar(64) | N | IANA timezone |
| dst_fold | smallint | N | 0 또는 1 |
| location_name | varchar(255) | N | 사용자 입력 기준 표시명 |
| country_code | varchar(2) | Y | ISO2 |
| latitude | decimal(9,6) | N | 위도 |
| longitude | decimal(9,6) | N | 경도 |
| source_type | varchar(20) | N | city / coords |

## 6.3 rule_versions

| 컬럼 | 타입 | Null | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | N | PK |
| version_code | varchar(32) | N | 예: 2026Q2_v1 |
| status | varchar(20) | N | 목표 DRAFT / PUBLISHED / RETIRED. 현재 코드의 비활성 상태는 ARCHIVED이므로 이관 시 매핑한다. |
| note | text | Y | 배포 메모 |
| published_at | timestamp | Y | 배포 시각 |
| created_by | uuid | N | users FK |
| created_at | timestamp | N | 생성 시각 |

## 6.4 interpretation_rules

| 컬럼 | 타입 | Null | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | N | PK |
| rule_version_id | uuid | N | rule_versions FK |
| scope_type | varchar(20) | N | global / constellation / star |
| constellation_id | smallint | Y | constellations FK |
| star_id | bigint | Y | stars FK |
| priority | smallint | N | 높을수록 우선 |
| keywords_json | json | Y | 키워드 배열 |
| overview_template | text | N | 요약 템플릿 |
| personality_template | text | N | 성향 템플릿 |
| love_template | text | N | 연애 템플릿 |
| career_template | text | N | 일/커리어 템플릿 |
| money_template | text | N | 재물 템플릿 |

## 6.5 readings

| 컬럼 | 타입 | Null | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | N | PK |
| user_id | uuid | Y | 회원 저장 시 users FK |
| birth_profile_id | uuid | Y | 저장 프로필 사용 시 FK |
| rule_version_id | uuid | N | 적용 규칙 버전 |
| selected_star_id | bigint | N | 대표 별 |
| selected_constellation_id | smallint | N | 대표 성좌 |
| engine_name | varchar(40) | Y | 예: Skyfield / astronomy-engine |
| catalog_version | varchar(40) | Y | 예: hipparcos_bright_v1 |
| astro_source_label | varchar(80) | Y | 예: ESA Hipparcos bright subset |
| request_mode | varchar(20) | N | preview / save |
| status | varchar(20) | N | SUCCESS / FAILED |
| input_snapshot_json | json | N | 계산 당시 입력 snapshot |
| zenith_distance_deg | decimal(6,3) | N | 천정 거리 |
| altitude_deg | decimal(6,3) | N | 고도 |
| azimuth_deg | decimal(6,3) | N | 방위각 |
| summary_text | text | N | 상단 요약 |
| generated_at | timestamp | N | 생성 시각 |

## 6.6 보조 테이블 메모

| 테이블 | 메모 |
| --- | --- |
| location_resolution_cache | query_hash unique, expires_at TTL 관리 |
| stars | hip_id, magnitude, ra/dec, source_catalog, source_release, is_active |
| constellations | code, name_ko, name_en |
| report_sections | reading_id, section_type, title, content_text, sort_order |
| report_scores | reading_id, dimension, score, grade_label |
| admin_audit_logs | actor_user_id, action_type, target_table, before_json, after_json |

# 7 다음 개발 순서

현재 핵심 preview 통합은 완료했다. 작업 보드의 기존 Task ID는 유지하고 아래 순서로 부분 구현을 보완한다. 실제 배포 전에는 로그인·소유권·관리자 권한 검증을 완료해야 한다.

| 순서 | 단계 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 별 카탈로그와 기본 규칙 확대 | T101·T202: 31개 별 샘플과 3개 메모리/4개 DB 규칙을 확대하고 검증한다. |
| 2 | 위치와 시간대 해석 | T103·T301: 도시 검색, 무료 fallback, 좌표 시간대 추론과 위치 API를 정렬한다. |
| 3 | 공개 API 계약과 문서 | T003·T303·T601: Next.js와 Python의 역할·요청·응답·오류 계약을 정리한다. |
| 4 | 로그인과 데이터 접근 제어 | T501·T502·T402·T403: 실제 세션, DB role, 리딩·프로필 소유권을 연결한다. |
| 5 | 운영 DB와 관리자 기능 | T401·T503·T504: Prisma migration, 규칙 upsert, 단일 활성 버전, 감사 기록을 보강한다. |
| 6 | 두 서버 배포와 전체 흐름 검증 | T801~T803·T702: 환경 재현, 정적 데이터 준비, 배포 후 저장·권한·성능을 검증한다. |

완료 판단 기준 • 작업 보드 31개 중 완료 7개, 부분 구현 21개, 미착수 3개다. DOING은 부분 구현을 포함하며 담당자가 현재 작업 중이라는 의미만으로 사용하지 않는다. • 완료율 22.6%는 태스크 개수 기준이다. 기능별 작업량이나 출시 준비율을 나타내지 않는다. 로컬 검증 결과는 배포 환경 검증과 구분한다.

# 8 검증 범위와 남은 결정

• 2026-10-13 기준 Python 테스트 21개와 TypeScript 테스트 7개, 타입 검사, 프로덕션 빌드가 통과했다. 브라우저에서 대표 별·해석 5개 영역·점수 4개 표시를 확인했다.

• 실제 로그인, 저장 데이터 접근 제어, 확대 카탈로그, 운영 DB 이관, 배포 후 성능 검증은 남아 있다. 현재 문서는 이 기능들을 완료로 표시하지 않는다.

• 무료 서비스 원칙과 유료 AI 모델 비의존을 유지한다. 호스팅과 운영 DB 제공자는 아직 정하지 않았으며 배포 시 무료 한도·정적 파일 크기·실행 환경을 확인한다.